Lista de Características

Prioridade X Esforço X Risco X Baseline

Legenda:

(P): Prioridade da característica definida pelo cliente.

C: Crítica (não tem sentido desenvolver esta versão do sistema sem esta característica)

I: Importante (podemos conviver sem esta característica nesta versão do sistema)

U: Útil (esta característica pode ser útil, mas não fará falta nesta versão do sistema)

(E): Esforço da característica definido pela equipe de desenvolvimento.

A: Alto

M: Médio

B: Baixo

(R): Risco da característica não ser implementada dentro do prazo e custo definido pela equipe de desenvolvimento.

A: Alto

M: Médio

B: Baixo

(B): Baseline

1: Primeira versão do sistema (contém todas as características críticas, podendo ter algumas características importantes e úteis).

2: Segunda versão do sistema (contém todas as características Importantes, podendo ter algumas características úteis).

3: Terceira versão do sistema (contém todas as características úteis).

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # | Característica | (P) | (E) | (R) | (B) |
| 1 | Controle de prazo | C | A | M | 1 |
| 2 | Visualização ordenada dos processos (por prazo) | C | A | M | 1 |
| 3 | Visualização ordenada dos processos (por níveis) | C | A | M | 1 |
| 4 | Integração com aplicativo mobile | C | A | A | 1 |
| 5 | Integração com site e/ou e-mail | C | A | A | 1 |
| 6 | Controle dos pagamentos | C | A | B | 1 |
| 7 | Gerar documento dos processos | I | A | M | 1 |
| 8 | Busca facilitada de processos e/ou contratos | I | M | M | 1 |
| 9 | Registro e edição de processos e contratos | C | M | B | 1 |
| 10 | Notificações e alertas por processos | C | A | B | 1 |
| 11 | Sistema de usuários | C | A | M | 1 |
| 12 | Documentos de contato por processo | C | A | A | 1 |
| 13 | Relação de processos arquivados com novos processos que sejam similares | I |  |  | 2 |
| 14 | Gerar relação de clientes com histórico de pagamentos | I |  |  | 2 |
| 15 | Classificação/tabulação dos processos | I |  |  | 2 |
| 16 | Relatórios de processos arquivados | C | B | B | 1 |
| 17 | Integralizar Agenda | C | A | B | 1 |
| 18 | Sistema de cadastro de clientes | I |  |  | 2 |
| 19 | Notificação via e-mail ao cliente | I |  |  | 2 |
| 20 | Integração com web site do escritório | U |  |  | 3 |

Características definidas como Prioridade (Crítica) - Baseline 1

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # | Característica | (P) | (E) | (R) | (B) |
| 1 | Controle de prazo | C | A | M | 1 |
| 2 | Visualização ordenada dos processos (por prazo) | C | A | M | 1 |
| 3 | Visualização ordenada dos processos (por níveis) | C | A | M | 1 |
| 4 | Integração com aplicativo mobile | C | A | A | 1 |
| 5 | Integração com site e/ou e-mail | C | A | A | 1 |
| 6 | Controle dos pagamentos | C | A | B | 1 |
| 7 | Gerar documento dos processos | I | A | M | 1 |
| 8 | Busca facilitada de processos e/ou contratos | I | M | M | 1 |
| 9 | Registro e edição de processos e contratos | C | M | B | 1 |
| 10 | Notificações e alertas por processos | C | A | B | 1 |
| 11 | Sistema de usuários | C | A | M | 1 |
| 12 | Documentos de contato por processo | C | A | A | 1 |
| 16 | Relatórios de processos arquivados | C | B | B | 1 |
| 17 | Integralizar Agenda | C | A | B | 1 |